Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì Sprint ngắn (45 phút) và nhóm muốn đi thẳng vào hành động cụ thể.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (Cách làm hiệu quả, cần duy trì). |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop (Quy trình kiểm thử bị dồn việc cuối Sprint, cần dừng lại). |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. (Đã viết lại để tránh đổ lỗi cá nhân) → Việc phát hiện và báo cáo lỗi còn bị chậm trễ so với tiến độ. | Start (Cần bắt đầu quy trình báo cáo lỗi sớm theo từng mốc công việc nhỏ). |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Start (Cần bắt đầu thực hiện khảo sát kỹ yêu cầu người dùng trước khi code). |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start (Cần bổ sung tiêu chí kiểm thử trên thiết bị di động vào bản DoD). |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

- Data đã chọn: DT-01 (Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done).

- Khía cạnh: Quy trình (Process)

Insight (vì sao xảy ra)

Đội ngũ phát triển chưa chia nhỏ công việc (Task) để kiểm thử cuốn chiếu theo từng phần mà dồn toàn bộ sang giai đoạn cuối Sprint mới tiến hành kiểm thử.

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chia nhỏ Task và thực hiện kiểm thử ngay sau khi hoàn thành từng tính năng nhỏ (Continuous Testing). | Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) | Sprint Retrospective tiếp theo | Các Task kiểm thử được đánh dấu Done rải rều từ giữa Sprint, không bị dồn ngày cuối. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3→H2→H5→H1→H6

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì Scrum Master không được tự chọn sẵn giải pháp và áp đặt cho nhóm, mà phải để cả nhóm cùng thảo luận và tự quyết định.

Lời mở đầu: "Chào mọi người, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi Sprint Retrospective hôm nay. Mục tiêu của chúng ta là cùng nhìn lại Sprint vừa qua trong không gian an toàn, cởi mở, tập trung vào cải thiện quy trình chứ không đổ lỗi cá nhân, đồng thời xem lại các hành động từ Sprint trước để làm tốt hơn ở Sprint tới."